Lp	Zadanie	Pilność (3 – szybko, 2 – niedługo, 1 – kiedyś)	Szacunkowo [min]	UWAGI/zakupy
0	Oszacować czas wykonania zadań	4
1	LED nad stołem, wieszak, podłączenie	3
2	LED nad tokarką: haczyki na przedłużacz, wtyczka z przełącznikiem, wieszak	3
3	Zrobić gniazdko na komputer na górze i stanowisko komputerowe	3
4	Zbadać stan techniczny 2 komputerów	3
5	Jeśli któryś komp działa, to wybrać lepszy (dobrać komponenty), podłączyć i uruchomić	3
6	Posprzątać stół	3
7	Rozplanować lepiej ułożenie przedmiotów w garażu (kuchenka, stół kreślarski)	3
8	Ocenić stan oleju frezarki/wymienić	3
9	Zainstalować Linux	3
10	Dorobić albo kupić klucz imbusowy do obrotu stołu frezarki	3
11	Zamontować dwa imadła	3
12	Zbadać stan techniczny kompresora WAN, zrobić listę zakupów	2
13	Zrobić źródło wody z odpływem w garażu	2
14	4 wtyczki 3-fazy do maszyn przerobić	2
15	Zbadać stan techniczny/uruchomić wiertarkę	2
16	Zbadać stan techniczny/uruchomić szlifierkę	2
17	Zbadać stan techniczny/uruchomić małą frezarkę	2
18	Zbadać stan techniczny/uruchomić piec hartowniczy	2
19	Zaprojektować i wykonać ładny blat	2
20	Dorobić koła do wiertarki	2
21	Posegregować i opisać frezy	2
22	Rozeznać się w paskach klinowych do maszyn, znaleźć typy, wymiary i dostawców	2
23	Wymienić olej w tokarce	2
24	Wymyślić sposób segregacji i uporządkowania wierteł	2
25	Wymienić pasy klinowe w dużej frezarce	2
26	Osadzić duży piec hartowniczy na stojaku	2
27	Przetransportować stół od wytaczarki do garażu	2
28	Zbadać stan pompy chłodziwa dużej frezarki	2
29	Zbadać wskaźnik obrotów frezarki (jak to działać powinno?)	2
30	Zebrać rozwiązania dla napędu stołu plazmowego, wypisać, porównać, oszacować czas, dokładność i koszty	2
31	Opracować sposób na połączenie dwóch kompresorów (idea, lista zakupów)	2
32	Zainstalować LinuxCNC	2
33	Zaprojektować i wykonać stół i uchwyt do piły taśmowej (jeśli szacowany koszt większy niż 1000pln to zrezygnować)	2
34	Zbadać stan wrzeciona frezarki	2
35	Wykonać kostkę wzorcową, zbadać osie frezarki	2
36	Wypompowanie starego chłodziwa, wyczyszczenie podstawy frezarki	2
37	Zaprojekować instalację głowicy do dłutowania	2
38	Zainstalować głowicę do dłutowania	2
39	Wykonanie uchwytu do precyzyjnego pomiaru płytek	2
40	Zbadanie stanu/kalibracja mikrometrów	2
41	Wymyślić sposób segregacji i uporządkowania frezów obwiedniowych	1
42	Zainstalować falownik do silnika frezarki	1
43	Zaprojektować zawieszenie/szynę dla wspornika dużej frezarki/głowicy/przedmiotu	1
44	Opracować zasłony chlapaczowe na frezarkę (idea)	1